# HIT–MIRA

MULTIMODAL RAG

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC, HẠ TẦNG
VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tài liệu thống nhất kỹ thuật và định hướng phát triển

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày chốt trạng thái | 05/08/2026 |
| Phạm vi | Kho dữ liệu media 5 năm và hệ thống Multimodal RAG |
| Trạng thái | Kiến trúc nền đã triển khai; pipeline/index đang chờ embedding GPU |

Tài liệu không chứa API key, mật khẩu hoặc token truy cập.

Mục lục

Mở tài liệu bằng Microsoft Word và chọn Update Field để cập nhật mục lục.

# 1. Tóm tắt điều hành

HIT–MIRA giải quyết bài toán tìm kiếm và hỏi–đáp trên kho bài đăng đa phương thức của Fanpage CLB Tin học HIT trong 5 năm gần nhất. Người dùng có thể hỏi bằng tiếng Việt hoặc ảnh; hệ thống phải tìm đúng bài đăng, ảnh, đoạn video hoặc nội dung lời thoại, đồng thời giữ được nguồn gốc để trích dẫn.

Quyết định trung tâm. MinIO giữ dữ liệu gốc bất biến; PostgreSQL là nguồn sự thật cho metadata và quan hệ; Qdrant chỉ giữ chỉ mục có thể tái tạo. Sự kiện lặp được mô hình hóa theo chuỗi và từng kỳ, trong đó nhãn kỳ/thế hệ là định danh nghiệp vụ, còn năm chỉ là thuộc tính lọc.

Nền metadata đã được triển khai và migration đã chạy trên PostgreSQL. Tuy nhiên môi trường hiện tại chưa có image embedding endpoint hoạt động, PostgreSQL chưa đăng ký dữ liệu nghiệp vụ và Qdrant đang trống. Vì vậy hướng đi đúng là hoàn thiện embedding Serverless trước, đăng ký dữ liệu, benchmark hai nhánh vector, rồi mới build index và event classifier.

| Hạng mục | Trạng thái ngày 05/08/2026 |
| --- | --- |
| Raw data | Đã upload và audit trên MinIO |
| Schema truy vấn | Đã migration; 18 bảng |
| Registration | Dry-run đạt; chưa chạy --apply |
| PostgreSQL nghiệp vụ | 0 dataset / 0 post / 0 media |
| Qdrant | Chưa có collection trong môi trường hiện tại |
| Azure text embedding | Đã cấu hình text-embedding-3-small |
| Image embedding | Chưa có endpoint/key hoạt động |
| RunPod | $15 credit; $0/giờ; không có GPU Pod đang chạy |

# 2. Bài toán và phạm vi

## 2.1. Bài toán cần giải quyết

•  Tìm media bằng truy vấn tiếng Việt: tên chương trình, hoạt động, thời gian, thế hệ hoặc nội dung xuất hiện trong poster.

•  Tìm ảnh tương tự hoặc nhận diện ngữ cảnh sự kiện từ một ảnh đầu vào.

•  Tìm đoạn video theo lời thoại ASR, keyframe, caption và OCR; trả timestamp/preview phù hợp.

•  Tổng hợp câu trả lời có citation về đúng bài Facebook và đúng media, không làm mất quan hệ ảnh–post.

•  Tra cứu nội quy ở một nhánh text RAG riêng, có dẫn điều/khoản và disclaimer.

## 2.2. Đặc trưng dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế

| Đặc trưng | Số liệu/nhận định | Hệ quả thiết kế |
| --- | --- | --- |
| Quy mô raw | 2.204 object; 1,99 GB | Giữ nguyên trên MinIO, không nhân đôi chỉ để đổi prefix |
| Media | 1.628 ảnh; 59 video | Hai pipeline offline, cùng provenance |
| Bài đăng | 515 dòng JSONL; 514 ID duy nhất | Dedupe theo post ID; không đếm dòng |
| Sự kiện lặp | Các mùa/kỳ tương tự qua nhiều năm | Series + occurrence + alias |
| Bài ngoài sự kiện | 336/514 post không khớp chuỗi lặp | Quan hệ event phải nullable/tùy chọn |
| Tín hiệu năm | 341/514 post nhắc năm; 13 lệch năm đăng | Bootstrap từ created_time nhưng không coi là chân lý |
| Metadata ảnh | 77,33% width/height lệch file thật | Đọc header file khi tính quota/downscale |
| Nghi vấn crawler | Không post 2 media; 53 post dừng ở 13 media | Recrawl mẫu trước khi tuyên bố corpus hoàn chỉnh |
| Trùng nội dung | 32 nhóm; 33 bản dư theo SHA-256 | Dedupe embedding, giữ media–post provenance |

Quy tắc parser. posts.jsonl phải tách bằng split("\n"), không dùng splitlines(), vì message có ký tự U+2028. Post ID 213347192060163_1036672484947903 xuất hiện hai lần; bản khớp post.json là bản được giữ cho phân tích/evaluation.

# 3. Các quyết định đã thống nhất

| Mã | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Giữ layout raw/google-drive/data/ | Đã audit và registration đã prefix-aware; tránh copy thêm 2 GB |
| D-02 | Raw bất biến; derived tách riêng | Có thể tái tạo pipeline, kiểm toán và rollback |
| D-03 | PostgreSQL giữ metadata/quan hệ | Filter, provenance và citation cần ràng buộc quan hệ |
| D-04 | Qdrant chỉ giữ vector + payload tham chiếu | Vector index là dữ liệu dẫn xuất, có thể reindex |
| D-05 | Occurrence unique theo (series_id, label) | Một năm có thể có nhiều đợt; label như HIT-15 ổn định hơn |
| D-06 | Alias trỏ series hoặc occurrence | Hiểu được cách gọi như “tuyển thành viên 2024” |
| D-07 | Quan hệ post–event là tùy chọn và many-to-many | Phần lớn post không thuộc chuỗi sự kiện; một post có thể nhắc nhiều kỳ |
| D-08 | Không gộp bản ghi chỉ vì SHA-256 giống nhau | Cùng file có thể thuộc nhiều bài; citation phải bảo toàn |
| D-09 | Không trộn vector khác model/dimension | Azure 1536 và Jina CLIP 1024 không cùng không gian |
| D-10 | Benchmark trước khi tách/mở rộng text index | Tránh tăng vận hành mà chưa chứng minh Recall/MRR tốt hơn |
| D-11 | RunPod Serverless cho GPU workload gián đoạn | Phù hợp ngân sách $15 và không trả tiền khi worker bằng 0 |
| D-12 | Dedupe theo media_id trước grouping/fusion | Caption/OCR của cùng media không được chiếm nhiều vị trí top-k |

# 4. Kiến trúc mục tiêu

## 4.1. Sơ đồ tổng thể

NGƯỜI DÙNG │ text / image ▼ Web ──► ChatBot / Router ──► MCP ──► FastAPI Retrieval │ ┌─────────────────┼──────────────────┐ ▼ ▼ ▼ PostgreSQL Qdrant MinIO metadata & quan hệ vector & payload raw/derived media ▲ ▲ ▲ └──────── Offline pipeline ──────────┘ │ Azure text embedding + RunPod GPU workers

## 4.2. Vai trò từng thành phần

| Thành phần | Vai trò | Không nên làm |
| --- | --- | --- |
| MinIO | Lưu file gốc, frame, artifact và manifest | Không dùng object path làm taxonomy duy nhất |
| PostgreSQL | Nguồn sự thật: dataset, post, media, job, event, alias | Không lưu vector lớn làm nguồn tìm kiếm chính |
| Qdrant | ANN search, payload filter, collection theo model/version | Không coi payload là nguồn metadata duy nhất |
| FastAPI | Ingest, retrieval, presigned URL, orchestration nhẹ | Không chạy ASR/VLM dài trong request online |
| RunPod Serverless | Embedding ảnh, ASR/VLM hoặc batch GPU | Không gộp mọi model vào một handler khó scale |
| Azure OpenAI | Embedding text nội quy; ứng viên cho transcript/caption/OCR | Không query trực tiếp vector Jina bằng vector Azure |
| ChatBot/MCP | Route nguồn, tổng hợp, citation | Không tự bịa URL hoặc metadata bị thiếu |

## 4.3. Ranh giới online và offline

•  Online: parse query, resolve alias/thời gian, embed query, filter/search, fusion, hydrate metadata và trả citation.

•  Offline: đọc media, SHA-256, keyframe, ASR, caption, OCR, object detection, embedding batch và upsert index.

•  Các job offline phải idempotent, có trạng thái, model version, retry và summary; lỗi provider nghiêm trọng phải dừng batch.

# 5. Thiết kế lưu trữ và mô hình dữ liệu

## 5.1. MinIO

Giữ bucket hiện tại hit-mira-media. Raw data không đổi vị trí; các sản phẩm dẫn xuất được tách bằng prefix và model/pipeline version.

hit-mira-media/ ├── raw/google-drive/data/<post_id>/ │ ├── post.json │ └── media/<original_file> ├── derived/<pipeline>/<version>/<media_id>/... │ ├── frames/ │ ├── transcripts/ │ ├── captions/ │ └── ocr/ └── artifacts/<job_id>/manifest.json

•  Không đổi tên/copy raw chỉ để phù hợp code; code registration phải nhận dataset prefix.

•  Derived object phải truy ngược được media_id, pipeline version, model và thời điểm tạo.

•  Public access qua presigned URL có TTL; không công khai bucket hay credential.

## 5.2. PostgreSQL

datasets 1 ── N posts 1 ── N media │ event_series 1 ── N event_occurrences │ │ └── event_aliases ├── N post_event_occurrences N ── posts └── label + event_year + thời gian

| Đối tượng | Khóa/ràng buộc quan trọng |
| --- | --- |
| datasets | UNIQUE(bucket_name, object_prefix) |
| posts | facebook_post_id; dataset_id nullable; index created_time |
| media | UNIQUE(bucket_name, object_key); content_sha256 nullable |
| event_series | slug unique; canonical_name |
| event_occurrences | UNIQUE(series_id, label); event_year không unique |
| event_aliases | normalized_alias unique; trỏ đúng một target |
| post_event_occurrences | PK(post_id, occurrence_id); tối đa một is_primary/post |

## 5.3. Qdrant

Collection phải mang tên có model/dimension/version hoặc có registry tương đương. Không được upsert vector 1024 chiều và 1536 chiều vào cùng collection.

| Collection | Trạng thái/định hướng | Embedding |
| --- | --- | --- |
| rag_documents_azure_1536 | Đã cấu hình cho nội quy | Azure text-embedding-3-small, 1536 |
| media_clip_<version> | Tạo sau khi endpoint GPU sẵn sàng | Jina CLIP v2, ảnh + text query, 1024 |
| media_text_azure_<version> | Có điều kiện sau benchmark | Caption/OCR/post text, Azure 1536 |
| video_transcript_azure_<version> | Có điều kiện sau benchmark | ASR text, Azure 1536 |

### Payload tối thiểu đề xuất

dataset_id, post_id, media_id, unit_id, unit_type media_type, created_time, source_url, object_key series_id?, occurrence_id?, event_year?, event_label? model_name, model_version, content_sha256?

# 6. Thiết kế các tầng truy vấn

1.  Query understanding: chuẩn hóa tiếng Việt, nhận diện khoảng thời gian, series/occurrence alias và loại nhu cầu (ảnh, lời thoại, nội quy hoặc hỗn hợp).

2.  Structured resolution: dùng PostgreSQL/alias để biến “tuyển thành viên 2024” thành occurrence cụ thể; nếu mơ hồ thì giữ nhiều ứng viên thay vì ép một nhãn.

3.  Candidate retrieval: chạy độc lập visual CLIP, text Azure, transcript và nội quy tùy query; filter theo dataset/time/event khi đủ độ tin cậy.

4.  Fusion: chuẩn hóa rank theo từng nguồn, ưu tiên Reciprocal Rank Fusion ở baseline; không so trực tiếp cosine giữa các model khác nhau.

5.  Dedupe và grouping: dedupe theo media_id, sau đó group theo post_id; chọn đơn vị tốt nhất làm đại diện nhưng giữ các evidence phụ.

6.  Hydration: lấy metadata chuẩn từ PostgreSQL và URL/preview từ MinIO, không tin hoàn toàn payload cũ.

7.  Answering: LLM chỉ tổng hợp trên evidence; mọi kết luận media phải có source_url và timestamp khi là video.

Điểm thiết kế quan trọng. Filter event là bộ tăng độ chính xác, không phải cửa chặn bắt buộc. Với 336/514 post không khớp chuỗi sự kiện lặp, truy vấn semantic vẫn phải tìm được post không có occurrence.

# 7. Chiến lược model

| Nhiệm vụ | Model/nguồn | Quyết định hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Text embedding nội quy | Azure text-embedding-3-small | Dùng ngay; collection 1536 riêng |
| Ảnh và text→ảnh | Jina CLIP v2 tự host | Đóng gói endpoint RunPod Serverless riêng |
| Transcript/caption/OCR text | Azure hoặc Jina text | Chưa chốt; benchmark trước |
| ASR | Zipformer qua sherpa-onnx | Giữ pipeline hiện tại; đánh giá WER trên mẫu khó |
| Caption/OCR | VLM OpenAI-compatible/Qwen Vision | Chạy offline; ảnh thật có thể lớn hơn metadata |
| Sinh câu trả lời | LLM qua abstraction | Không gắn cứng provider; bắt buộc citation |

## Benchmark bắt buộc trước khi mở rộng text index

•  Khoảng 30 truy vấn tiếng Việt thật, gồm tên chương trình, mùa/thế hệ, năm, mô tả hình, chữ trên poster và lời thoại.

•  So sánh Recall@5, MRR/nDCG, latency nóng/lạnh, tỷ lệ query không có đáp án và chi phí.

•  Các cấu hình: Jina text→CLIP; Azure text→caption/OCR/transcript; hybrid RRF; filter event có/không.

•  Chỉ tách thêm collection khi hybrid cải thiện có ý nghĩa và không làm citation lặp.

# 8. Phương án hạ tầng

## 8.1. Máy ứng dụng hiện tại

•  Docker Compose vận hành PostgreSQL, Qdrant và MinIO. MinIO API ở cổng 9000, console ở 9001.

•  Địa chỉ public hiện dùng: 47.129.120.139. Trước production cần firewall allowlist, TLS/reverse proxy, đổi credential mặc định và không mở console công khai.

•  Backup tối thiểu: PostgreSQL dump + MinIO versioning/snapshot; Qdrant có thể rebuild nhưng snapshot giúp rút ngắn thời gian phục hồi.

## 8.2. RunPod Serverless

| Endpoint | Vai trò | Cấu hình khởi điểm |
| --- | --- | --- |
| Video artifact worker | ASR/keyframe/caption batch hiện hữu | Giữ riêng, queue-based |
| Embedding worker mới | Jina CLIP v2, API tương thích client | 24 GB GPU; active=0; max=1; GPU count=1; timeout=600s |

•  Cached model hoặc network volume chỉ bật sau khi đo cold start và chi phí; không chọn theo cảm tính.

•  Batch ảnh giới hạn theo byte và số lượng; client hiện có ngưỡng 5 MB/request và batch 8 làm baseline.

•  Serverless thích hợp demo/batch gián đoạn. Nếu traffic online đều và cold start vi phạm SLO, chuyển sang Pod thường trực trong khung giờ demo.

Nguyên tắc chi phí. Với $15 credit, để active workers = 0 và max workers = 1 trong giai đoạn thử nghiệm. Không deploy worker chung 3 replica khi chưa có tải đo được.

# 9. Trạng thái triển khai thực tế

## 9.1. Đã hoàn thành

•  MinIO chạy và health check thành công; raw data đã upload đủ 2.204 object.

•  Audit full scan: file count/size, header ảnh, video metadata, SHA-256 và provenance.

•  Registration đã prefix-aware, fail-fast khi prefix rỗng/sai và kiểm post.json cả khi media đã tồn tại.

•  Migration datasets/events/aliases/post-event/media unique+SHA đã áp dụng vào PostgreSQL.

•  Dry-run registration đạt đúng 1.628 ảnh/452 post và 59 video/45 post.

•  Test suite 211 passed; Ruff và git diff check sạch tại thời điểm bàn giao.

## 9.2. Chưa hoàn thành hoặc đang bị chặn

•  Chưa có image embedding endpoint/key hoạt động trong .env.

•  Endpoint RunPod hiện hữu là video worker, không phải Jina-compatible embedding service.

•  Chưa chạy registration --apply; PostgreSQL chưa có dữ liệu nghiệp vụ.

•  Qdrant hiện trống; chưa index raw dataset mới.

•  Chưa có benchmark Azure–Jina trên bộ truy vấn thực.

•  Chưa gán event occurrence tự động; taxonomy/alias cần bootstrap và review.

# 10. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Công việc chính | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| P0 — Hạ tầng | Build embedding Serverless; secrets; smoke test | Text và ảnh trả vector đúng dim; không lộ key; cold start đo được |
| P1 — Đăng ký | Chạy images/videos --apply; census DB | 452/45 post theo từng loại; 1.687 media; không post giả; rerun idempotent |
| P2 — Benchmark | 30+ truy vấn; Azure/Jina/hybrid | Báo cáo Recall@5, MRR, latency và quyết định collection |
| P3 — Enrichment | ASR, keyframe, caption, OCR; derived prefixes | Job có summary; lỗi provider dừng đúng; artifact truy ngược được |
| P4 — Index/query | Qdrant payload, filter, fusion, dedupe | Không trộn dim; citation đúng post; dedupe media_id |
| P5 — Event | Seed series/occurrence/alias; classifier bán tự động | Confidence/evidence lưu DB; post không chắc vẫn nullable |
| P6 — Hardening | TLS, firewall, backup, monitoring, eval regression | Có restore drill, dashboard lỗi/chi phí và checklist demo |

## Thứ tự 7 bước tiếp theo

1.  Tạo image embedding worker Serverless riêng; không sửa endpoint video hiện hữu.

2.  Điền MEDIA_IMAGE_EMBEDDING_BASE_URL và token tự quản; chạy smoke/parity test.

3.  Chạy registration dry-run lần cuối, sau đó --apply và đối chiếu census.

4.  Tạo bộ 30 truy vấn thật có relevance label ở cấp post/media/segment.

5.  Benchmark, chốt collection và fusion; ghi model/version vào cấu hình.

6.  Chạy enrichment/index theo batch nhỏ, kiểm số điểm thật thay vì chỉ tin exit code.

7.  Seed event taxonomy và alias sau khi retrieval baseline đã đo được.

# 11. Tiêu chí nghiệm thu và vận hành

| Nhóm | Tiêu chí tối thiểu |
| --- | --- |
| Dữ liệu | 0 object khai báo local bị thiếu; registration rerun không nhân bản |
| Provenance | 100% kết quả media có post_id/media_id/source_url; video có timestamp khi phù hợp |
| Vector | Mỗi collection chỉ có một model/dim/version; điểm DB–Qdrant đối chiếu được |
| Retrieval | Recall@5 ≥ 0,80; MRR ≥ 0,60 trên tập nhãn được duyệt |
| Độ trễ | p95 online ≤ 5 giây khi worker nóng; cold start được báo riêng |
| Batch | Summary có processed/skipped/failed; fatal provider error làm batch fail |
| Bảo mật | Không key trong git/doc/log; MinIO console không public; presigned URL có TTL |
| Khôi phục | Có backup PostgreSQL/MinIO và một lần thử restore được ghi nhận |

## Checklist trước mỗi lần index

•  Xác nhận đúng dataset prefix và dry-run không rỗng.

•  Kiểm post.json đầy đủ, không bật --allow-missing-metadata ngoài tình huống có chủ đích.

•  Ghi model name, dimension, preprocessing và version collection.

•  Kiểm endpoint embedding bằng một text và một ảnh nhỏ.

•  Sau batch, đối chiếu DB count, Qdrant point count, skipped_by_reason và sample citation.

# 12. Rủi ro và quyết định còn mở

| Rủi ro/quyết định | Tác động | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Serverless cold start | Query đầu chậm hoặc timeout | Đo thực; FlashBoot/cache; Pod thường trực khi demo nếu cần |
| Crawler cắt album | Recall bị giới hạn bởi thiếu dữ liệu | Recrawl mẫu album 2 ảnh và >13 ảnh |
| Ảnh nhóm lỗi thấp phân giải | OCR chữ nhỏ yếu | Đo OCR theo nhóm; không suy từ metadata JSONL |
| Event alias sai | Filter loại nhầm kết quả | Confidence + evidence + review; filter mềm khi mơ hồ |
| Vector space phân mảnh | Vận hành phức tạp, kết quả lặp | Benchmark trước; fusion theo rank; dedupe media_id |
| MinIO qua IP public | Rò dữ liệu/credential | TLS, firewall, rotate key, presigned URL |
| Credit RunPod thấp | Batch dừng giữa chừng | Max worker=1; batch nhỏ; theo dõi chi phí; checkpoint idempotent |
| Model/version thay đổi | Không tương thích index cũ | Collection/version mới; không overwrite khác model |

Kết luận. Kiến trúc nền đã đi đúng hướng cho truy vấn theo dataset, thời gian và chuỗi sự kiện. Việc cần ưu tiên không phải mở rộng taxonomy ngay, mà là nối lại image embedding, đăng ký dữ liệu có kiểm chứng và đo retrieval thật. Sau benchmark mới quyết định topology vector cuối cùng.

— Hết tài liệu —

# 13. Bổ sung ngày 05/08/2026 — hạ tầng nhúng và thứ tự thực hiện

Mục này bổ sung cho §8 (phương án hạ tầng) và §10 (lộ trình). Nội dung dựa trên việc đọc lại mã nguồn và đo trực tiếp trên môi trường hiện tại; chỗ nào chưa đo được thì ghi rõ là chưa đo.

## 13.1. Worker nhúng không phải xây từ đầu

Bảng ở §8.2 ghi “Embedding worker mới”, nhưng phần khó đã nằm sẵn trong thư mục embedding_server/: bộ mã hóa jina-clip-v2 với encode_texts và encode_images, cơ chế tự chọn thiết bị cuda hoặc cpu kèm biến override, workaround cho transformers 5.x, và một server nói đúng giao thức Jina có kiểm tra header xác thực. Phần thật sự còn thiếu chỉ là một handler cho RunPod Serverless, tương tự handler đang dùng cho worker video.

Hệ quả: khối lượng của P0 nhỏ hơn dự tính — quy mô một file, không phải một dự án con.

## 13.2. Không cho truy vấn online đi qua serverless, và cũng không cần Pod thường trực

Đặt active workers = 0 nghĩa là mỗi lần rảnh xong phải nạp lại 3,5 GB trọng số. Đường truy vấn nhúng câu hỏi ở mỗi lượt, nên câu hỏi đầu tiên sau lúc rảnh sẽ treo hàng chục giây. Điều đó vi phạm đúng ranh giới online/offline đã nêu ở §4.3.

Bảng rủi ro ở §12 đề xuất giữ một Pod thường trực khi demo. Có một cách rẻ hơn: tách theo loại tải thay vì theo endpoint.

| Loại việc | Chạy ở đâu | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| Nhúng ảnh hàng loạt (offline) | RunPod Serverless GPU, active = 0 | 1.628 ảnh trong một lượt chạy; một lần cold start chia cho cả lượt; rảnh thì không tốn tiền |
| Nhúng chữ của câu hỏi (online) | Cùng bộ mã hóa đó, chạy trên CPU của máy ứng dụng | Tháp text của jina-clip-v2 là nửa nhẹ; cold start không còn ảnh hưởng tới trải nghiệm, và không phát sinh chi phí GPU theo giờ |

Điều kiện bắt buộc: vector sinh trên CPU phải trùng khít vector sinh trên GPU, nếu không hai nửa hệ thống nằm ở hai không gian khác nhau. Công cụ kiểm đã có sẵn trong kho và vốn được viết cho đúng tình huống “kiểm bản CPU cục bộ, không cần dựng server”.

Ẩn số còn lại: độ trễ CPU trên máy hiện tại chưa đo được, vì máy chưa từng tải bộ trọng số về (chưa có cache HuggingFace). Tải một lần rồi bấm giờ là việc miễn phí, không đụng tài khoản RunPod.

## 13.3. Benchmark ở P2 không bị chặn bởi P0

Câu hỏi cần quyết là chữ–chữ: Azure text-embedding-3-small so với Jina CLIP trên nội dung bài, caption, OCR và transcript. Không có tấm ảnh nào tham gia phép đo đó, mà nhúng chữ bằng CLIP thì chạy được trên CPU.

Nghĩa là phép đo quyết định kiến trúc vector chạy được ngay hôm nay, không tốn đồng nào, không cần endpoint GPU và không cần thao tác nào trên tài khoản trả phí.

Chiều ngược lại còn quan trọng hơn: kết quả benchmark quyết định hình dạng của chính worker sắp dựng. Nếu Azure thắng rõ ở nhánh chữ thì worker CLIP chỉ còn phục vụ ảnh và truy vấn text→ảnh, tức nhỏ hơn và bị gọi ít hơn nhiều.

## 13.4. Cửa sổ đổi mô hình đang mở, và sẽ đóng

Trước đây việc đổi mô hình nhúng bị chặn bởi yêu cầu tương thích với 2.409 điểm đã nhúng bằng dịch vụ api.jina.ai. Qdrant trong môi trường hiện tại chưa có collection nào, nên không còn index cũ nào phải giữ tương thích: chi phí đổi mô hình đang bằng 0.

Sau khi index xong, mỗi lần đổi là một lần nhúng lại toàn bộ kho. Vì vậy quyết định ở §7 nên được chốt trước khi chạy P4, không phải sau.

## 13.5. Khử trùng lặp: ETag không đủ, phải dùng SHA-256

41 object trong kho mang ETag dạng “<md5>-<số phần>” do được tải lên nhiều phần — đó không phải MD5 của nội dung, và toàn bộ 41 object đó đều là video, tức đúng nhóm file lớn mà phép so ETag yếu nhất.

Băm lại toàn bộ 1.687 file media (1,99 GB, khoảng 14 giây trên MinIO cục bộ) cho kết quả trùng khít với ETag: 32 nhóm trùng, 65 file tham gia, 33 bản dư, toàn bộ là ảnh, không nhóm nào bị ETag bỏ sót. Kết luận cũ đứng vững, nhưng từ nay nên xác nhận bằng SHA-256 chứ không bằng ETag.

Quyết định D-08 (không gộp bản ghi chỉ vì trùng nội dung) giữ nguyên: cùng một file có thể thuộc nhiều bài.

## 13.6. Thứ tự đề nghị điều chỉnh cho P0–P2

| # | Việc | Phụ thuộc | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tải jina-clip-v2 về máy, đo thời gian nhúng chữ trên CPU, kiểm trùng khớp vector | không | 0 đ |
| 2 | Benchmark khoảng 30 truy vấn tiếng Việt trên nhánh chữ: CLIP-CPU với Azure | bước 1 | 0 đ |
| 3 | Chốt một hay hai không gian vector, và chốt danh sách collection | bước 2 | — |
| 4 | Viết handler RunPod Serverless cho nhúng ảnh, theo quy mô đã biết ở bước 3 | bước 3 | cần tài khoản |
| 5 | Đăng ký media vào PostgreSQL (--apply), đối chiếu 452 bài ảnh và 45 bài video | không phụ thuộc bước 4 | 0 đ |
| 6 | Enrichment và index theo phương án đã chốt | bước 4, 5 | GPU tính theo giây |

Khác biệt duy nhất so với thứ tự P0 → P1 → P2 ở §10: đưa benchmark lên trước việc dựng worker. Lý do là benchmark không cần worker, trong khi worker lại cần kết quả benchmark để biết mình phải gánh những gì. Bước đăng ký media (5) độc lập với cả hai và có thể chạy song song.